核心需求核对清单

Agent数据平台建设

领导讨论版｜含建议答案草案

| 用途 | 第一轮确认平台方向、MVP边界、Agent自治和技术底座原则 |
| --- | --- |
| 范围 | 12个必须优先拍板的架构输入级问题 |
| 状态 | 建议答案为基于现有材料的推断，待领导核对 |
| 日期 | 2026年8月3日 |

使用说明： 每题先选择方向，再核对“我的初步判断”。如不完全认可，请在调整说明中记录边界、优先级或前置条件。

建议优先形成的总体结论

☐ 平台定位：面向多模态AI数据生产的Agent数据平台。

☐ 建设方式：保留Camera DMP有价值的业务能力，新旧并行、渐进迁移。

☐ 首期范围：以图片场景跑通数据版本、算子、质量、人审和模型反馈的最小闭环。

☐ Agent边界：Agent负责理解、规划和试跑；确定性引擎负责执行；高风险操作必须审批。

☐ 技术策略：先复用现有底座，按真实规模通过POC决定Lance、Daft和Ray的引入深度。

一、平台方向与价值

1. 新平台的第一定位是什么？

为什么要确认：需要先确定平台最核心的价值中心，避免同时建设数据湖、Agent、模型平台和完整治理体系。

可选方向

☐ 多模态数据资产管理平台

☐ AI数据加工与生产平台

☐ Agent驱动的数据工程平台

☐ 模型反馈驱动的数据闭环平台

我的初步判断（待领导确认）

我希望新平台的第一定位是“面向多模态AI数据生产的Agent数据平台”。它既不是单纯的数据湖，也不是一个Agent聊天工具：底层要先把数据、版本、算子、任务和质量做成稳定资源，上层再由Agent降低数据工程的使用门槛。模型反馈驱动的自适应闭环是长期差异化方向，但不要求第一阶段一次做完。

会议记录

| 领导核对 | ☐ 认可初步判断 ☐ 部分调整 ☐ 重新定义 |
| --- | --- |
| 调整说明 |  |

2. 新平台与现有Camera DMP是什么关系？

为什么要确认：决定项目是重构、扩建还是替换，也决定迁移风险和首期投入。

可选方向

☐ 完全替代Camera DMP

☐ 保留Camera DMP业务能力，重构底层架构

☐ Camera DMP继续运行，新建Agent控制面

☐ 新旧平台并行建设，按能力逐步迁移

我的初步判断（待领导确认）

我不倾向于推倒重来。Camera DMP现有的多租户、标注质检、审批、在线检索、GPU作业和数据交付能力仍然有价值。我的设想是先重构数据事实层、版本血缘、计算抽象和Agent控制面，让新旧平台并行运行，再按场景逐步迁移，尽量降低一次性替换带来的业务风险。

会议记录

| 领导核对 | ☐ 认可初步判断 ☐ 部分调整 ☐ 重新定义 |
| --- | --- |
| 调整说明 |  |

3. 平台首先要解决哪三个问题，如何判断成功？

为什么要确认：核心问题和成功指标必须一一对应，否则平台容易只完成技术组件建设。

可选方向

☐ 跨存储状态不一致，版本和训练结果难以复现

☐ Pipeline依赖人工编排，数据生产周期长

☐ 质量标准分散，缺少样本级和批次级证据

☐ 模型反馈不能转化为下一轮数据处理动作

☐ 数据难查找、难理解、难复用

我的初步判断（待领导确认）

我当前最希望优先解决三个问题：第一，建立可信的数据版本和血缘，减少跨存储不一致；第二，降低Pipeline配置和重复开发的人工成本；第三，把模型失败和质量问题转化为可执行的数据动作。成功指标应至少覆盖处理周期、人工介入次数、版本复现率、任务成功率和目标模型切片收益；具体阈值在选定真实场景并测出当前基线后确定。

会议记录

| 领导核对 | ☐ 认可初步判断 ☐ 部分调整 ☐ 重新定义 |
| --- | --- |
| 调整说明 |  |

二、首期业务与MVP边界

4. 第一阶段服务谁，选择什么数据和业务场景？

为什么要确认：首期必须有明确用户、数据和验收任务，不能以通用平台能力作为唯一验收对象。

可选方向

☐ 图片训练集清洗、质检与增强

☐ 短视频切分、理解、筛选与质量评估

☐ 推理日志回流、失败样本筛选与重标

☐ 图文多模态数据构建

☐ 面向所有模态的通用数据生产平台

我的初步判断（待领导确认）

我倾向于第一阶段先服务视觉算法和数据工程人员，选择一个图片训练集的清洗、质量评估、困难样本筛选和版本交付场景。图片场景的边界更清晰、试跑成本更低，也便于验证sample_id、质量证据、版本和模型反馈链路。短视频可以作为第二个扩展场景。

会议记录

| 领导核对 | ☐ 认可初步判断 ☐ 部分调整 ☐ 重新定义 |
| --- | --- |
| 调整说明 |  |

5. MVP必须跑通哪些环节，明确不做什么？

为什么要确认：需要把MVP定义成一条真实纵向闭环，而不是若干彼此独立的模块。

可选方向

☐ 只完成数据接入、管理和查询

☐ 完成数据版本、算子加工、质量检查和发布

☐ 进一步接入训练/评测和模型反馈

☐ 首期同时建设全模态、在线服务、算子市场和自治Agent

我的初步判断（待领导确认）

我希望MVP至少跑通“对象存储接入 → Dataset Version → 算子处理 → 质量证据与人工确认 → 新版本发布 → 训练/评测反馈”的链路。首期不追求全模态通用化，不建设大而全的算子广场，不把在线Serving作为主线，也不要求Agent无人值守地执行生产任务。

会议记录

| 领导核对 | ☐ 认可初步判断 ☐ 部分调整 ☐ 重新定义 |
| --- | --- |
| 调整说明 |  |

三、核心数据与Agent原则

6. 数据资产和版本采用什么基本原则？

为什么要确认：这是存储、血缘、质量、训练复现和Agent工具设计的共同基础。

可选方向

☐ 延续BigDataset → Dataset → DatasetVersion模型

☐ 采用Raw → Dataset → Data Collection分层

☐ 正式版本不可变，修改产生新版本

☐ 允许正式版本原地更新，以降低存储和操作复杂度

☐ 训练和评测必须固定具体版本UUID

我的初步判断（待领导确认）

我倾向于吸收Raw、Dataset和Data Collection的分层思路，同时兼容现有BigDataset业务概念。正式版本应不可变，修改通过新版本表达；训练、评测和交付必须绑定具体版本UUID。平台从第一阶段就要统一sample_id、content_hash、dataset_version和request_id，保证样本、任务、反馈和模型结果能够互相追溯。

会议记录

| 领导核对 | ☐ 认可初步判断 ☐ 部分调整 ☐ 重新定义 |
| --- | --- |
| 调整说明 |  |

7. 是否把模型反馈驱动的数据闭环作为核心差异化？

为什么要确认：如果答案是否定的，第一阶段就不应投入复杂的GapSpec、经验库和自适应规划。

可选方向

☐ 不是核心目标，平台只负责数据管理和执行

☐ 作为长期方向，MVP先打通最小反馈链路

☐ 作为首期核心，直接建设完整自适应闭环

☐ 先验证业务是否能提供真实、样本级的训练评测反馈

我的初步判断（待领导确认）

我认为这应该成为平台的长期差异化，但首期要控制范围。MVP先让ModelFeedback能够机器读取并追溯到数据版本和失败样本，再形成一个最小GapSpec，支持补数、重标、清洗或重采样中的少数动作。所有建议先小样本试跑，并通过QC和对照评测证明有效，再逐步建设经验学习和自适应规划。

会议记录

| 领导核对 | ☐ 认可初步判断 ☐ 部分调整 ☐ 重新定义 |
| --- | --- |
| 调整说明 |  |

8. Agent可以自主做到哪一步？

为什么要确认：需要在使用效率、执行确定性、成本和数据安全之间划出明确边界。

可选方向

☐ 只做知识问答和结果解释

☐ 探查数据并生成候选Pipeline

☐ 创建任务草稿并自动进行小样本试跑

☐ 自动执行可回滚的生产任务

☐ 自主发布、删除、导出或运行高成本任务

我的初步判断（待领导确认）

我希望Agent可以探查数据、检索算子和历史经验、生成候选Pipeline、创建任务草稿，并自动完成受限的小样本试跑。正式生产执行、数据版本发布、高成本GPU任务、删除、导出和跨租户共享必须经过人工确认。LLM负责理解和提出方案，确定性Engine负责执行，两者不能混在一起。

会议记录

| 领导核对 | ☐ 认可初步判断 ☐ 部分调整 ☐ 重新定义 |
| --- | --- |
| 调整说明 |  |

四、技术底座与系统边界

9. 首期计算与任务底座如何选择？

为什么要确认：需要避免为了对标LAS而过早引入超出当前规模的分布式复杂度。

可选方向

☐ 继续使用Python/Celery和现有GPU平台完成MVP

☐ 首期直接全面采用Daft + Ray + Kubernetes

☐ 本地/轻量执行与分布式Runner并存

☐ 以数据规模和CPU/GPU混合负载的POC结果决定

我的初步判断（待领导确认）

我倾向于先复用现有Python、Celery、Kubernetes和GPU平台能力，尽快跑通纵向闭环；同时把Pipe、Pipeline、Job和Runner接口设计好，避免未来被当前实现锁死。当数据量、CPU/GPU混合调度或模型常驻需求达到明确门槛后，再通过POC引入Daft和Ray，而不是第一阶段先建设一套重型分布式底座。

会议记录

| 领导核对 | ☐ 认可初步判断 ☐ 部分调整 ☐ 重新定义 |
| --- | --- |
| 调整说明 |  |

10. 对象存储、Lance、PostgreSQL、ClickHouse和Milvus如何分工？

为什么要确认：先明确唯一事实来源和职责边界，再决定是否替换现有组件。

可选方向

☐ 延续现有PostgreSQL + ClickHouse + 对象存储 + Milvus

☐ 引入Lance作为多模态数据事实层和版本载体

☐ 由Lance同时替代ClickHouse和Milvus的全部职责

☐ 保留查询/向量服务层，通过POC决定逐步收敛范围

我的初步判断（待领导确认）

我的初步设想是：对象存储保存原始媒体和湖表文件，PostgreSQL保存控制面元数据，Lance作为结构化多模态数据、版本和训练读取的候选事实层；ClickHouse继续承担高性能元数据筛选、聚合和在线查询，Milvus在首期继续承担已有向量检索。是否减少ClickHouse或Milvus职责，要在真实数据上比较时延、成本和一致性代价后决定。

会议记录

| 领导核对 | ☐ 认可初步判断 ☐ 部分调整 ☐ 重新定义 |
| --- | --- |
| 调整说明 |  |

五、治理约束与实施路径

11. 部署、安全、多租户和外部模型的边界是什么？

为什么要确认：这些约束会直接影响Agent工具、数据访问、模型调用和技术选型。

可选方向

☐ 公司内网或企业云部署，数据原则上不出域

☐ 允许受控使用外部大模型/API

☐ 继续以App作为多租户根

☐ 调整为组织/项目/资源/ACL模型

☐ 所有用户、Agent和系统操作统一审计

我的初步判断（待领导确认）

我倾向于按内部企业平台设计，敏感原始数据原则上不离开公司受控环境。外部大模型和API只能通过服务器端代理、脱敏和授权使用，Agent不能直接接触底层凭证。多租户可以兼容现有App概念，但需要进一步拆清组织、项目和资源ACL；数据发布、删除、导出、共享及高成本任务必须审批并完整审计。

会议记录

| 领导核对 | ☐ 认可初步判断 ☐ 部分调整 ☐ 重新定义 |
| --- | --- |
| 调整说明 |  |

12. 项目采用什么建设节奏和自研边界？

为什么要确认：决定团队是否能够在可控投入内交付真实业务价值，并及时调整方向。

可选方向

☐ 一次性完成完整平台后再上线

☐ 以一个真实场景为纵向MVP，分阶段扩展

☐ 核心资源模型和权限自研，底层组件优先复用

☐ 尽量采购云服务，减少平台自研

☐ 每阶段设置继续、调整或停止的验收Gate

我的初步判断（待领导确认）

我倾向于采用纵向MVP和分阶段建设：第一阶段跑通一个图片场景；第二阶段增加反馈驱动的局部优化；第三阶段再建设经验库、多模态和规模化治理。资源模型、版本血缘、Agent工具权限和质量闭环属于核心能力，应掌握在自己手中；对象存储、计算引擎、调度和模型服务尽量复用现有或成熟开源能力。第一个里程碑建议控制在一个季度左右，具体人力和预算需要领导确认。

会议记录

| 领导核对 | ☐ 认可初步判断 ☐ 部分调整 ☐ 重新定义 |
| --- | --- |
| 调整说明 |  |

会后决策汇总

会议结束后，建议把最终结论压缩为以下一页，作为后续架构设计和MVP规划的正式输入。

| 序号 | 决策项 | 最终结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台定位 |  |
| 2 | 与Camera DMP关系 |  |
| 3 | 核心问题与成功指标 |  |
| 4 | 首期用户与场景 |  |
| 5 | MVP边界 |  |
| 6 | 数据资产与版本 |  |
| 7 | 模型反馈闭环 |  |
| 8 | Agent自治等级 |  |
| 9 | 计算与任务底座 |  |
| 10 | 存储与检索分工 |  |
| 11 | 安全与多租户 |  |
| 12 | 建设节奏与自研边界 |  |